## Slide 1
2021
2021
Today
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
40 days
100%
12. März – 18. März: Konzeptionelle Phase (Brainstorming, Projektideen sammeln)
Task 1
29 days
50%
24. März – 12. April: Startphase (Erster Entwurf, Datenbank aufsetzen, Projekt aufsetzen, UML)
Task 2
35 days
38%
12. April – 03. Juni: Entwicklungsphase (Umsetzen der Anforderungen)
Task 3
150 days
40%
03. Juni – 27. Juni: Testphase (Verschiedene Testszenarien durchspielen, Tests implementieren)
Task 4
18 days
01. Juli – 16. Juli: Abschluss (Projektdokumentation, Abschlussgespräch mit Betreuer)
Task 5
25 days
Nov 16 - Dec 20
Task 6
Milestone 1
18. März: Projekt festgelegt
Milestone 2
12. April: Laufendes Front- und Backend
Milestone 3
03. Juni: Fertige Anwendung
Milestone 4
29. Juni: MI-Präsentationstag
Milestone 5
16. Juli: Projekt abgeschlossen
Milestone 6
Nov 30